Załącznik Nr 7

### UMOWA (projekt)

VII G 381/22/2014

W dniu ……………... pomiędzy:

PROKURATURĄ OKRĘGOWĄ W OLSZTYNIE

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

1. Jana Przybyłka 	- Prokuratora Okręgowego

a Firmą

………………………………………………………….

..………………………………………………………..

NIP.........................................................................

REGON..................................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

1………………………………… - ………………………………………

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). i po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych

w budynku Prokuratury Rejonowej w Piszu

- Oferta wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ” stanowią integralną część umowy.

§ 2

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem w budynku Prokuratury Rejonowej w Piszu ul. Daszyńskiego 7 regałów jezdnych oraz stacjonarnych zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ oraz  poniższym zestawieniem:

1. Regał jezdny podwójny o długości roboczej 4,50 m i wysokości 2,63 m  - 8 szt.

2. Regał stacjonarny pojedynczy o długości roboczej 5,40 m i wysokości 2,63 m  - 1szt.

Regały jezdne oraz stacjonarny należy wykonać całkowicie jako metalowe lakierowane proszkowo o nośności jednej półki min. 60kg. Głębokość pojedynczej półki min. 35cm, prześwit pomiędzy półkami 31 cm, regulacja półek co 20 - 25mm, ilość półek wynosi 8 + 1 zamykająca.

Ponadto regały jezdne objęte niniejszym zamówieniem muszą spełnić poniższe wymagania:

- półki montowane do ścianek regału przy pomocy zaczepów umożliwiających zmianę prześwitu bez użycia narzędzi,

- krawędzie półek od strony frontowej trzykrotnie gięte,

- zewnętrzne ściany szczytowe i działowe wykonane jako pełne z jednego arkusza blachy,

- usztywnienie podłużne regału za pomocą stężeń krzyżowych,

- napęd regału ręczny – korbowy (siła poruszania korby nie większa niż 5kg). Korba połączona z układem jezdnym za pomocą dwustopniowej przekładni łańcuchowej,

- każdy regał powinien posiadać w korbie blokadę zamykaną na klucz, która uniemożliwi jego przesuw,

- elementy napędu należy wykonać jako stalowe, zabezpieczone przed korozją poprzez ich ocynkowanie,

- regały należy wyposażyć w odboje gumowe zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem,

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest również montaż szyn po których powyższe regały będą się poruszać w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy przedmiotowych regałów. Z uwagi na trwające prace remontowe aktualnie możliwy jest montaż szyn na przygotowanych już posadzkach betonowych. Montaż regałów będzie możliwy po wykonaniu okładzin z płytek gresowych oraz innych prac wykończeniowych pomieszczeń archiwum i dowodów rzeczowych. Należy przewidzieć w pierwszej kolejności montaż szyn, a następnie po wykonaniu wykończeniowych prac budowlanych montaż regałów. Wykończeniowe prace budowlane będą wykonane niezwłocznie po montażu szyn.

Przed wykonaniem regałów Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów z natury.

§ 3

- Za wykonanie dostawy i montażu objętej powyższą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie:

Kwotę netto; …………………………. zł.

słownie netto: ……………………………………………………………..

Kwota brutto: ……………………….... zł.

słownie brutto: ……………………………………………………………

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: …………………………………. zł.

Słownie: …………………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że powyższe ceny ujmują wszelkie podatki, cła, koszty dojazdu do siedziby Prokuratury Rejonowej w Piszu i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i montażu przedmiotu zamówienia określonego w § 2, oraz wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje, upusty itp.

- Wykonawca za wykonane dostawy wystawi fakturę VAT na Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

NIP  739-18-83-779

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1. w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru regałów objętych niniejszą umową.

§  4

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ustala się do dnia 29.12.2014 r. z zastrzeżeniem, iż termin montażu szyn po których będą poruszać się regały nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§  5

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy natychmiast po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach bez żadnych skutków finansowo prawnych.

§  6

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

następujące kary umowne:

  - 15% wynagrodzenia brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność.

  - 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia.

  - 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia montażu szyn po których będą poruszać się regały.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

  - 15% wynagrodzenia brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność.

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez

Wykonawcę powstała szkoda w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej

pokrycia w pełnej wysokości bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

3. Ustalenia powyższe nie wyłączają prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach

ogólnych.

§  7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na regały jezdne i stacjonarne objęte niniejszą umową gwarancji w wymiarze ………… miesięcy. Przedmiotowa gwarancja obejmuje regały oraz ich montaż.

- Wykonawca, w okresie gwarancji, zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych napraw serwisowych, w terminie 3 dni roboczych, od chwili powiadomienia o awarii. Naprawy dokonywane będą w miejscu eksploatacji sprzętu, a w przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca na czas naprawy zabezpieczy Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy o podobnych parametrach.

- Okres gwarancji liczony będzie od terminu protokolarnego przekazania regałów Zamawiającemu.

- Wszystkie regały objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe.

§  8

Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  9

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§  10

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny.

§  12

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: